Приложение №3

к соглашению 52 от 13.05.2016

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету

Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2016 году

| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2016 году, тыс. руб. |  |  | Получено средств в 2016 году, тыс. руб. |  |  | Выполнено работ в 2016 году, тыс. руб. |  |  | Целевой индикатор, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. числе: |  | Всего | в т.ч. числе: |  | Всего | в т.ч. числе: |  | план | факт |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| Борьба с бощевиком Сосновского химическим методом | I этап – с 16 мая по 27 июня | 101,192 | 51,192 | 50,00 | 101,192 | 51,192 | 50,00 | 101,192 | 51,192 | 50,00 | 6 | 6 |

Целевое использование субсидий в сумме 51192,00 (пятьдесят одна  тысяча сто девяносто два) рублей 00 копеек подтверждаю.

И. о. главы администрации

Ретюнского сельского поселения

мп           _________                           К.С. Наумов           «26» октября 2016 года

(подпись)                                           (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа  муниципального образования  _________     О. В. Ларионова   «26» октября 2016 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Приложение №4

к соглашению 52 от 13.05.2016

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения

Ретюнским сельским поселением в 2016 году

| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам |  | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам |  | Номер и дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | 38/16 от 03.06.2016г. | ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» | 51,192 | 6 | 51,192 | 6 | Этап № I 23.08.2016г. Этап №II 07.11.2016г. | -Пл.пор. №888 от 14.09.2016г. на 1200,00р. (м.б.) -Пл.пор. №889 от 14.09.2016г. на 1194,00 р. (обл.б.) -Пл.пор. №887 от 14.09.2016г. на 16194,76 р. (м.б.) |
|  | Итого |  | 51,192 | 6 | 51,192 | 6 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме    51192 (пятьдесят одна тысяча сто девяносто два рубля) 00 копеек подтверждаю

И. о. главы администрации

Ретюнского сельского поселения      мп       _________        К. С. Наумов      «11» ноября 2016 года

Руководитель финансового органа

муниципального образования                       _________      О. В. Ларионова   «11» ноября 2016 год