| Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района |
| --- |
| за 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| № пп | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2019 год | Объем финансирования факт за 2019 год | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, | Результат выполнения / причины не выполнения |
|  |  |  | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ретюнского сельского поселения» на 2019-2021 годов» |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры ,физической культуры и спорта в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» |
|  | 1.1.обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | МУ "КДЦ" Ретюнского с.п. | 1380,0 | 0 | 690,0 | 690,0 | 0 | 1380,0 | 0 | 690,0 | 690,0 | 0 | 1380,0 | 0 | 690,0 | 690,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2. Расходы на содержание муниципальных библиотек | МУ "КДЦ" Ретюнского с.п | 398,0 | 0 |  | 398,0 | 0 | 398,0 | 0 | 0 | 398,0 | 0 | 393,3 | 0 | 0 | 393,3 | 0 | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением |
|  | 1.3. Расходы на мероприятия для детей и молодежи | МУ "КДЦ" Ретюнского с.п | 94,6 |  |  | 94,6 |  | 94,6 |  |  | 94,6 |  | 94,6 |  |  | 94,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4. Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий | МУ "КДЦ" Ретюнского с.п | 354,7 |  | 160,0 | 194,7 |  | 354,7 |  | 160,0 | 194,7 |  | 354,5 |  | 160,0 | 194,5 |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением |
|  | Итого по 1 подпрограмме |  | 2227,3 | 0 | 850,0 | 1377,3 | 0 | 2227,3 | 0 | 850,0 | 1377,3 | 0 | 2222,4 | 0 | 850,0 | 13724 | 0 |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» |
|  | Разработка дизайн. проекта благоустройства территории | Администрация Ретюнского с.п | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | Администрация Ретюнского с.п | 285,0 |  |  | 285,0 |  | 285,0 |  |  | 285,0 |  | 283,5 |  |  | 283,5 |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Установка наземных контейнерных площадок | Администрация Ретюнского с.п | 1128,0 |  | 1087,1 | 40,9 |  | 1128,0 |  | 1087,1 | 40,9 |  | 1128,0 |  | 1087,1 | 40,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт уличного освещения | Администрация Ретюнского с.п | 50,6 |  |  | 50,6 |  | 50,6 |  |  | 50,6 |  | 50,6 |  |  | 50,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Вырубка аварийно опасных деревьев и утилизация их | Администрация Ретюнского с.п | 282,0 |  |  | 282,0 |  | 282,0 |  |  | 282,0 |  | 282,0 |  |  | 282,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Приобретение и установка детского игрового комплекса | Администрация Ретюнского с.п | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | Мероприятие выполнено |
|  | Установка контейнерных площадок | Администрация Ретюнского с.п | 444,0 |  | 419,4 | 22,1 | 2,5 | 444,0 |  | 419,4 | 22,1 | 2,5 | 444,0 |  | 419,4 | 22,1 | 2,5 | Мероприятие выполнено |
|  | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Администрация Ретюнского с.п | 4,5 |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  | Мероприятие не выполнено Передвижка денежных средств |
|  | Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Ретюнского с.п | 180,0 |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 177,7 |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Ретюнского с.п | 1095,5 |  |  | 1095,5 |  | 1071,6 |  |  | 1071,6 |  | 1071,6 |  |  | 1071,6 |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Итого по 2 подпрограмме |  | 3819,6 |  | 1856,5 | 1960,6 | 2,5 | 3795,7 |  | 1856,5 | 1936,7 | 2,5 | 3794,2 |  | 1856,5 | 1932,9 | 2,5 |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Жглино | Администрация Ретюнского с.п | 426,6 |  | 395,0 | 31,6 |  | 426,6 |  | 395,0 | 31,6 |  | 395,0 |  | 395,0 | 31,6 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | Администрация Ретюнского с.п | 573,5 |  |  | 573,5 |  | 562,6 |  |  | 562,6 |  | 562,6 |  |  | 562,6 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Работы по ремонту дороги и парковки придомовой территории у д. 7 д. Ретюнь | Администрация Ретюнского с.п. | 1478,7 |  | 1028,8 | 444,9 | 5,0 | 1478,7 |  | 1028,8 | 444,9 | 5,0 | 1478,7 |  | 1028,8 | 444,9 | 5,0 | Мероприятие выполнено |
|  | Итого по 3 подпрограмме |  | 2478,8 | 0 | 1423,8 | 1050,0 | 5,0 | 2467,9 | 0 | 1423,8 | 1039,1 | 5,0 | 2436,3 | 0 | 1423,8 | 1039,1 | 5,0 |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района» |
|  | Расходы на установку противопожарной емкости | Администрация Ретюнского с.п. | 53,1 |  | 43,8 | 8,0 | 1,25 | 53,1 |  | 43,8 | 8,0 | 1,25 | 53,1 |  | 43,8 | 8,0 | 1,25 | Мероприятие выполнено. |
|  | Расходы по укреплению пожарной безопасности | Администрация Ретюнского с.п. | 50,5 |  |  | 50,5 |  | 50,5 |  |  | 47,2 |  | 47,2 |  |  | 47,2 |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Расходы по расчистке противопожарных водоемов | Администрация Ретюнского с.п. | 278,9 |  | 268,9 | 8,7 | 1,25 | 278,9 |  | 268,9 | 8,7 | 1,25 | 278,9 |  | 268,9 | 8,7 | 1,25 |  |
|  | Итого по 4 подпрограмме |  | 382,5 | 0,0 | 312,7 | 67,2 | 2,5 | 382,5 | 0 | 312,7 | 67,2 | 2,5 | 382,5 | 0,0 | 312,7 | 67,2 | 2,5 |  |
|  | Всего муниципальные программы Ретюнского сельского поселения |  | 8908,2 | 0,0 | 4443,0 | 4455,2 | 10,0 | 8873,4 | 0,0 | 4443,0 | 4420,3 | 10,0 | 8835,4 | 0,0 | 4443,0 | 4411,6 | 10,0 |  |

Руководитель                                                         К.С. Наумов