Приложение N 2

к Соглашению

от 29 апреля 2016 года N 95/125

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исправления дорожной карты |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | **Ремонт уличного наружного освещения по ул. Нижняя (от д.2 до д.30) дер. Малые Озерцы** | | | | |
| 1.1. | Закупка электрического материала и оборудования | Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение электротовара | Дог. № РКН-46 от 02.06.2017г. (75,0т.р.)  Товар. наклад. №129 от 02.06.2017г. |
| 1.2. | Установка и монтаж электрообрудования для уличного освещения | В течении месяца после заключения договора | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени | Дог. №РКН-47 от 02.06.2017г. (25,725т.р.) |
| 1.3. | Приемка выполненных работ | В конце месяце после подписания договора | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | Акт приемки вып. работ №130 от 02.06.2017г. |
| 2. | **Ремонт уличного наружного освещения по ул. Зеленая (от д.7 до д.27) дер. Большие Озерцы** | | | | |
| 2.1. | Закупка электрического материала и оборудования | Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение электротовара | Дог. №РКН-48 от 05.06.2017г. (75,0т.р.) Товар. наклад. №131 от 05.06.2017г. |
| 2.2. | Установка и монтаж электрообрудования для уличного освещения | В течении месяца после заключения договора | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени | Дог. №РКН-49 от 05.06.2017г. (25,725т.р.) |
| 2.3. | Приемка выполненных работ | В конце месяце после подписания договора | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | Акт приемки вып. работ №132 от 05.06.2017г. |
| 3. | **Ремонт двух общественных колодцев в д. Шильцево (1-ул. Центральная у ФАПА; 2-ул. Центральная напротив д. 36)** | | | | |
| 3.1. | Закупка колец и другого строительного материала | Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение электротовара | Дог. №26-17 от 13.06.2017г. (90,00т.р.) Товар. наклад. №11 от 15.06.2017г. |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту колодцев | В течении месяца после заключения договора | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени | Дог. №24-17 от 13.06.2017г.  Дог. №25-17 от 13.06.2017г. |
| 3.3. | Приемка выполненных работ | В конце месяце после подписания договора | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | Акт приемки выпол. Работ №8 от 15.06.2017г.  Акт приемки выпол. Работ №8 от 15.06.2017г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Ретюнского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ |  | Администрация Ретюнского сельского поселения  Подрядчики | Акт выполненных работ | Товар. наклад. №129 от 02.06.2017г.  Акт приемки вып. работ №130 от 02.06.2017г.  Товар. наклад. №131 от 05.06.2017г.  Акт приемки вып. работ №132 от 05.06.2017г.  Товар. наклад. №11 от 15.06.2017г.  Акт приемки выпол. Работ №8 от 15.06.2017г.  Акт приемки выпол. Работ №8 от 15.06.2017г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным | Администрация Ретюнского сельского поселения | Отчет по форме согласно Соглашению | Отчет на 01.07.2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  |  |  |  |

И.о. главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.В. Степанов/

МП