Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Ретюнского сельского поселения

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исправления дорожной карты |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Ретюнского сельского поселения на 2018 год» |
| 1. | **Ремонт уличного наружного освещения в деревне Шильцево по ул. Рыбацкая** |
| 1.1. | Закупка электрического материала и оборудования | Август-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение электротоваров | Договор № 01/10-1 от 01.10.18=42830,00руб*.(мб-2830,00руб;об-40000,00руб.)*, Договор № 04/10-2 от 04.10.18=94250,00руб*.(мб-3700,00руб.;об-90550,00руб.)*  |
| 1.2. | Установка и монтаж электрооборудования для уличного освещения | Сентябрь-Октябрь 2018 г. | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени | Договор № 10/10-3 от 10.10.18=82920,00руб.*(мб-3920,00руб.;об-79000,00руб.)* |
| 1.3. | Приемка выполненных работ | Сентябрь-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | Акт №30 от 10.10.18 |
| 2. | **Установка детской игровой площадки в д. Шильцево ул. Рыбацкая** |
| 2.1. | Закупка элементов детской игровой площадки | Август-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение элементов детской игровой площадки | Договор № 11/10-4 от 11.10.18=89000,00руб.*(мб-4000,00руб.;об-85000,00руб.)* |
| 2.2. | Установка и монтаж элементов детской игровой площадки | Сентябрь-Октябрь 2018 г. | Подрядная организация | Установка и монтаж элементов детской игровой площадки | Договор № 12/10-6 от 12.10.18=11000,00руб.*(мб-1000,00руб.;об-10000,00руб.)* |
| 2.3. | Приемка выполненных работ | Сентябрь-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | Акт № 32 от 12.10.18 |
| 3. | **Установка детской игровой площадки в дер. Крени ул. Восточная** |
| 3.1. | Закупка элементов детской игровой площадки | Август-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение элементов детской игровой площадки | Договор № 13/10-7 от 13.10.18=94450,00руб.*(мб-4000,00руб.;об-90450,00руб.)* |
| 3.2. | Установка и монтаж элементов детской игровой площадки | Сентябрь-Октябрь 2018 г. | Подрядная организация | Установка и монтаж элементов детской игровой площадки | Договор № 14/10-8 от 14.10.18=15000,00руб.*(мб-1000,00руб.;об-14000,00руб.)* |
| 3.3. | Приемка выполненных работ | Сентябрь-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | Акт № 34 от 14.10.18 |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории Ретюнского сельского поселения на 2018 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Ретюнского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь 2018 г. | Администрация Ретюнского сельского поселенияПодрядчики | Акт выполненных работ | д. Шильцево:Акт №30 от 10.10.18, Акт № 32 от 12.10.18, д. Крени:Акт № 34 от 14.10.18  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация Ретюнского сельского поселения | Отчет по форме согласно Соглашению | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета |  |  | Корректировка не требуется |

 И.о. главы администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.С. Наумов/

 МП