Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Ретюнского сельского поселения

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исправления дорожной карты |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Ретюнского сельского поселения на 2018 год» | | | | | |
| 1. | **Ремонт уличного наружного освещения в деревне Шильцево по ул. Рыбацкая** | | | | |
| 1.1. | Закупка электрического материала и оборудования | Август-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение электротоваров | Подготовка документов для заключения муниципального контракта |
| 1.2. | Установка и монтаж электрооборудования для уличного освещения | Сентябрь-Октябрь 2018 г. | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников, прибора учета, реле времени | В сроки, установленные муниципальным контрактом. Идут работы. |
| 1.3. | Приемка выполненных работ | Сентябрь-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | В сроки, установленные муниципальным контрактом по завершению работ. По независящим от заказчика причинам, сроки исполнения сдвинулись от установленных в ДК. |
| 2. | **Установка детской игровой площадки в д. Шильцево ул. Рыбацкая** | | | | |
| 2.1. | Закупка элементов детской игровой площадки | Август-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение элементов детской игровой площадки | Подготовка документов для заключения муниципального контракта |
| 2.2. | Установка и монтаж элементов детской игровой площадки | Сентябрь-Октябрь 2018 г. | Подрядная организация | Установка и монтаж элементов детской игровой площадки | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 2.3. | Приемка выполненных работ | Сентябрь-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | В сроки, установленные муниципальным контрактом. По независящим от заказчика причинам, сроки исполнения сдвинулись от установленных в ДК. |
| 3. | **Установка детской игровой площадки в дер. Крени ул. Восточная** | | | | |
| 3.1. | Закупка элементов детской игровой площадки | Август-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | заключение договора на приобретение элементов детской игровой площадки | Подготовка документов для заключения муниципального контракта |
| 3.2. | Установка и монтаж элементов детской игровой площадки | Сентябрь-Октябрь 2018 г. | Подрядная организация | Установка и монтаж элементов детской игровой площадки | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 3.3. | Приемка выполненных работ | Сентябрь-Октябрь 2018г. | Администрация Ретюнского сельского поселения | Приемка качества выполненных работ | В сроки, установленные муниципальным контрактом. По независящим от заказчика причинам, сроки исполнения сдвинулись от установленных в ДК. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории Ретюнского сельского поселения на 2018 год» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Ретюнского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь 2018 г. | Администрация Ретюнского сельского поселения  Подрядчики | Акт выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. По независящим от заказчика причинам, сроки исполнения сдвинулись от установленных в ДК. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация Ретюнского сельского поселения | Отчет по форме согласно Соглашению | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета |  |  | Корректировка не требуется |

И.о. главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/К.С. Наумов/

МП