|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Ретюнского сельского поселения поселения от 21 августа 2013 г. № 96 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2013-2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ретюнское сельское поселение на 2010-2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация Ретюнского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Ретюнского сельского поселения, а также другие юридические лица, имеющие право на выполнение соответствующих видов работ и определяемые по результатам конкурсного отбора, аукциона, запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| Разработчик Программы | Администрация Ретюнского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Ретюнском сельском поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; - Снижение, по сравнению с 2010 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение Ретюнского сельского поселения на 40%; - Повышение уровня компетентности работников администрации Ретюнского сельского поселения и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; |

| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах- 10 ед.; - Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах-11 ед.; - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета-100%; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета-100%; - Количество объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта-11ед.; - Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения-30 шт.; - Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников-30%; - Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования-100%; - Экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении организациями коммунального комплекса-15% |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года Программа реализуется в 1 этап |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 21529,6 тыс. руб., в том числе из бюджета Ретюнского сельского поселения составляет 1150,00 тыс. руб.: 2013 год – 1000,00 тыс. руб., 2014 год – 50,00 тыс. руб., 2015 год – 100,00 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса-100%; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях-15%; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях-15%; - Экономия электрической энергии в системах наружного освещения-15%; - Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2012 годом; - Повышение заинтересованности в энергосбережении; |

| Перечень основных мероприятий Программы | - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |
| --- | --- |

1. Пояснительная записка

1.Официальное наименование муниципального образования – Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, установлено в соответствии с Законом Ленинградской области от 28 сентября 2004 г. N 65-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

2.Сокращенное наименование муниципального образования –  Ретюнское сельское поселение (далее – поселение).

3.Административным центром  Ретюнского сельского поселения является деревня Ретюнь.

## Описание границ поселения

По смежеству со Скребловским сельским поселением (на севере)

От южной границы квартала 155 Череменецкого лесничества Лужского лесхоза (река Кутка) на юго-восток по южной границе квартала 8 Шильцевского лесничества Лужского сельского лесхоза до безымянного озера; далее на юго-восток по берегу этого озера, огибая его с севера, до западной границы квартала 12 Шильцевского лесничества Лужского сельского лесхоза; далее на юг по западной границе квартала 12 до северо-западного угла квартала 13 этого лесничества; далее на юго-запад по западной, на юго-восток по южной, на северо-восток по восточной границам квартала 13, на северо-запад по южной границе квартала 14, на юго-восток и на восток по южным границам кварталов 15 и 16 Шильцевского лесничества Лужского сельского лесхоза до автодороги Санкт-Петербург - Псков; далее на юг по этой автодороге до границы населенного пункта Жглино; далее на юг по границе населенного пункта Жглино до границы земель АОЗТ "Звездочка" (пашня); далее на юг до ручья Черный.

По смежеству с Володарским сельским поселением

Далее на запад по ручью Ч±рный, пересекая автодорогу Санкт-Петербург - Псков, до северо-западного угла квартала 1 Шильцевского лесничества Лужского сельского лесхоза; далее на юг по западной границе квартала 1, на запад по северным границам кварталов 1 и 2, на юго-запад по северной и западной границам квартала 2, на юго-запад по западной и на юго-восток по южной границам квартала 3 Шильцевского лесничества до реки Рыбинка; далее на юго-запад по реке Рыбинка до смежной границы кварталов 6 и 8 Шильцевского лесничества; далее на юго-восток по западной границе квартала 8 Шильцевского лесничества Лужского сельского лесхоза до автодороги Санкт-Петербург - Псков; далее на юг по автодороге Санкт-Петербург - Псков до границы Лужского муниципального района.

По смежеству с Псковской областью

Далее на северо-запад по границе Лужского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до южной границы квартала 28 Шильцевского лесничества Лужского сельского лесхоза.

По смежеству с Серебрянским сельским поселением

Далее на восток по южной и на северо-восток по восточной границам квартала 28 Шильцевского лесничества Лужского сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 24 этого лесничества (автодорога Луга - Волошово); далее на север по восточной границе квартала 24 Шильцевского лесничества до южной границы квартала 163 Череменецкого лесничества Лужского лесхоза; далее на юго-восток по южной границе квартала 163, на северо-восток по восточным границам кварталов 163, 162, 161 и 159 Череменецкого лесничества до южной границы квартала 23 Шильцевского лесничества Лужского сельского лесхоза (озеро Теребенево); далее на юго-восток по южной границе квартала 23 Шильцевского лесничества Лужского сельского лесхоза до западной границы квартала 160 Череменецкого лесничества Лужского лесхоза; далее на юг по западной и на восток по южной границам квартала 160, на север по восточным границам кварталов 160, 157 и 155, на восток по южной границе квартала 155 Череменецкого лесничества Лужского лесхоза до исходной точки.

## Состав земель поселения

В состав земель поселения входят земли независимо от форм собственности и  целевого назначения.

Состав территории поселения

1. В состав территории поселения входят 20 населённых пунктов:

деревни: Березицы, Большие Озерцы, Бор, Буяны, Витово, Волосковичи, Елемцы, Жглино, Зуево, Крени, Лопанец, Малые Озерцы, Мокрово, Немолва, Парищи, Поддубье, Ретюнь, Червищи, Шильцево, Юбры.

2. Административным центром поселения является деревня  Ретюнь.

В Ретюнском сельском поселении проживает  1,903 тыс. человек (согласно сведениям из Паспорта муниципального образования за 2013 г.):

Таблица 1.

| 2. Демография | Ед. изм. | на 01.01.2009 |  | на 01.01.2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. сельское | всего | в т. ч. сельское |
| 1. Численность постоянного населения - всего | тыс.чел. | 1,959 | 1,959 | 1,903 | 1,903 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | тыс.чел. | 0,3 | 0,3 | 0,234 | 0,234 |
| трудоспособного возраста | тыс.чел. | 1,22 | 1,22 | 1,175 | 1,175 |
| старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 0,46 | 0,46 | 0,494 | 0,494 |

| Численность населения Ретюнского сельского поселения (в тысячах человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 1989 | 1992 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Кол-во |  | 2015 | 2010 | 2000 | 1986 | 1972 | 1941 | 1938 | 1995 | 1987 | 1959 | 1943 | 1947 | 1929 | 1903 |

Таким образом, начиная с 1980-х годов численность населения поселения сокращается.

В поселении расположены следующие промышленные предприятия, учреждения и объекты малого предпринимательства:

*  ОАО «Рассвет» - основное предприятие специализирующееся на откорме бычков – расположено в дер. Ретюнь;

*  МОУ Ретюнская средняя общеобразовательная школа – 103 учащихся;

*  МДОУ Ретюнский детский садик № 18 – 56 детей;

*  Шильцевское участковое лесничество Лужского лесничества – 2 сотрудника;

*  Ретюнский участок ОАО «Лужский водоканал», канализационные очистные сооружения дер. Ретюнь – 8 работников;

*  Ретюнский участок ООО «Районная управляющая компания» дер. Ретюнь - 11 работников;

*  Ретюнский Культурно-досуговый центр дер. Ретюнь – 5 сотрудников

*  Магазин «Надежда» дер.Ретюнь;

*  Магазин «Мечта» дер.Ретюнь;

*  Магазин «Сотка» дер.Ретюнь ;

*  Павильон ЧП Вакуленко А.Е;

*  Магазин «Фауна»;

*  Магазин РАЙПО дер. Шильцево;

*  Ретюнское АТС дер. Ретюнь дер.Ретюнь;

*  Ретюнское почтовое отделение дер.етюнь;

*  Ретюнское отделение СБ РФ № дер.Ретюнь;

*  Николаевская метеостанция дер.Ретюнь;

*  ДРУ-4 Лужского ДРСУ дер. Ретюнь;

*  Ретюнский участок газовой службы ОАО «Леноблгаз» дер.Ретюнь;

* Ретюнское отделение полиции № 118 дер. Ретюнь;

*  Ретюнская амбулатория Лужской ЦРБ дер. Ретюнь.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы  Ретюнского сельского поселения осуществляется ООО «Лужское тепло»».

Основные сведения о теплоснабжении  Ретюнского сельского поселения (из Паспорта муниципального образования за 2012 год):

Таблица 2.

| 18. Теплоснабжение | Ед. изм. |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газ | ма-зут | уг- оль | торф | эл/э. | дро-а |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными - всего | тыс.Гкал | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных - всего | тыс.Гкал | факт | 5,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 10,2 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал | факт | 5,5 | 0 | 4,475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 10,2 | 0 | 9,232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд | тыс.Гкал | факт | 4,475 | 0 | 4,475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 9,232 | 0 | 9,232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) - всего | тыс.руб. | факт | 17776,0 | 0 | 17776,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 32966,4 | 0 | 32966,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 14463,2 | 0 | 14463,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 29837,8 | 0 | 29837,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организации местного бюджета | тыс.руб. | факт | 3312,8 | 0 | 3312,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 3128,6 | 0 | 3128,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс.руб. | факт | 17776,0 | 0 | 17776,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 17776,0 | 0 | 17776,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | факт | 14463,2 | 0 | 14463,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 14463,2 | 0 | 14463,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организации местного бюджета | тыс.руб. | факт | 3312,8 | 0 | 3312,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 3312,8 | 0 | 3312,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс.т усл. топлива | факт | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 1,85 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | факт | 27300,0 | 0 | 27300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 24050,0 | 0 | 24050,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс.т усл. топлива | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал / час | факт | 16,5 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 16,5 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | факт | 2,745 | 0 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | план | 2,745 | 0 | 2,745 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основные сведения о водоснабжении  Ретюнского сельского поселения (из Паспорта муниципального образования за 2012 год):

Таблица 3.

| 15. Водоснабжение | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2012 года | тыс.куб.м в сутки | 47,84 |
| в т. ч. наиболее крупные сооружения (с указанием мощности): |  |  |
| поверхностные: |  |  |
| нет |  |  |
| подземные: |  |  |
| скважины в д.Ретюнь | тыс.куб.м в сутки | 0,840 |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | млн.куб.м в год | 0,0793 |
| в т. ч. по группам потребителей: |  |  |
| предприятия | млн.куб.м в год | 0,0012 |
| бюджетная сфера | млн.куб.м в год | 0,0124 |
| население | млн.куб.м в год | 0,0657 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) [литр / сут] |  |  |
| Холодная | литр в сут | 113 |
| норма потребления холодной воды | литр в сут | 130 |
| Горячая | литр в сут | 74 |
| норма потребления горячей воды | литр в сут | 120 |
| Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2013 года | км | 4,391 |

Основные сведения о канализации Ретюнского сельского поселения (из Паспорта муниципального образования за 2012 год):

Таблица 4.

| 16. Канализация | Ед. изм. | 2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (факт) |
| Мощность очистных сооружений на конец года | тыс.куб.м в сутки | 10,3 |
| в т. ч. биологической очистки | тыс.куб.м в сутки |  |
| механической очистки | тыс.куб.м в сутки | 10,3 |
| Наименования наиболее крупных сооружений с указанием мощности: |  |  |
| очистные сооружения дер. Ретюнь | тыс.куб.м в сутки | 10,3 |
| Фактический пропуск сточных вод | млн.куб.м в год | 4,112 |
| в т. ч. через очистные сооружения | млн.куб.м в год | 4,112 |
| сброс недостаточно очищенных сточных вод | млн.куб.м в год | 4,112 |
| Протяженность канализационных сетей по состоянию на 01.01.2013 года | км | 2,941 |

Основным источником обеспечения объектов поселения электрической энергией является ООО «Ленэнерго». Сведения о потреблении электроэнергии муниципальным образованием в Паспорте за 2012 год:

Таблица 6.

| 19. Электроснабжение | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт) | (план) |
| 1. Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета - всего | тыс.кВт.ч | 1166,3 | 1349,74 |
|  | тыс.руб. | 2452,78 | 2872,39 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс.кВт.ч | 1166,3 | 1349,74 |
|  | тыс.руб. | 2452,78 | 2872,39 |
| от других сбытовых компаний | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (согласно п. 1) | тыс.кВт.ч |  |  |
|  | тыс.руб. |  |  |
| 3. Число квартир с электроплитами (включая индивидуальные дома) – всего | ед. | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| в городах и рабочих поселках | ед. |  |  |
| в сельских населенных пунктах | ед. | 0 | 0 |
| 4. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний |  |  |  |
| 4.1. Количество подстанций, в том числе напряжением: |  |  |  |
| 110 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 35 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 6 - 10 кВ | ед. | 51 | 51 |
|  | кВА | 20700 | 20700 |
| 4.2. Протяженность электрических сетей, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 35 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 6 - 10 кВ: кабельные/воздушные | км | 41,9 | 41,9 |
| 5. Электросетевые объекты ведомственной принадлежности, в том числе |  |  |  |
| 5.1 Количество стационарных подстанций, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 35 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| 6-10 кВ | ед. | 2 | 2 |
|  | кВА | 900 | 900 |
| 5.2. Протяженность электрических сетей, в том числе напряжением |  |  |  |
| 110 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 35 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| 6 - 10 кВ: кабельные/воздушные | км | 41,9 | 41,9 |
| 6. Количество бесхозяйных электросетевых объектов |  |  |  |
| подстанций 6-10/0,4 кВ | ед. |  |  |
|  | кВА |  |  |
| электрических сетей 6-10 кВ: кабельные/воздушные | км |  |  |
| электрических сетей 0,4 кВ: кабельные/воздушные | км | 3,7 | 3,7 |

В  Ретюнском сельском поселении имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Динамика тарифов за 2010-2013 гг. 				Таблица 7

| Показатели (без учета НДС) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 к 2010,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стоимость 1 Гкал тепловой энергии для бюджетных потребителей | 2251,23 | 2558,22 | 2623,85 | 116,6 |
| стоимость 1 м3 холодной воды для бюджетных потребителей |  |  |  |  |
| стоимость канализация 1 м3 стоков для бюджетных потребителей |  |  |  |  |
| стоимость 1 кВтч электроэнергии для бюджетных потребителей* |  |  |  |  |
| * показатели средние |  |  |  |  |

2251,23

3018,7

3199,82

0

100

200

300

400

500

2010 г.

2011 г.

2012 г.

стоимость 1 Гкал тепловой энергии для бюджетных потребителей

1,51

2,74

3,31

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

стоимость 1 кВтч электроэнергии для бюджетных

потребителей*

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Как видно из таблицы и диаграмм, стоимость 1 Гкал выросла с 2010 года более чем на 16%, тариф на электроэнергию для бюджетных учреждений  – почти в 1,3 раза.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета  Ретюнского сельского поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/doc20100604_04), параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2011-2013 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В  2011-2013 гг. рост регулируемых цен на газ (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти с темпами не менее 12 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2012 года стоимость основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов для  Ретюнского сельского поселения будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджет поселения.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития  Ретюнского сельского поселения. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в  Ретюнское сельское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости предприятий и учреждений Ретюнского сельского поселения.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2010 г., расходов электрической энергии на наружное освещение  Ретюнского сельского поселение на 20%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников администрации Ретюнского сельского поселения и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации  Ретюнского сельского поселения и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2015 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 г..

Программа реализуется в один этап и включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики  Ретюнского сельского поселения.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации  Ретюнского сельского поселения и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 10 процентов к уровню 2013 года.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить ___________ тыс. руб. (см. Таблицу 8).

Второй блок состоит из четырех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре

  - Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

Таблица  8.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2013 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2013-2015 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2013-2015 гг |  |  |  |  | - | - | бюджет | Администрация |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2013-2015 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |

| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2013-214 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2013-2015 гг |  |  |  |  |  |  | бюджет | Администрация |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2013-2015 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
|  | Итого | - |  |  |  |  | - | - | бюджет = | - |

Одна из важнейших стратегических задач страны, поставленная президентом — сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением. В связи с вступлением в законную силу Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  возникла необходимость в разъяснении новых требований, предъявляемых государством к потребителям энергетических ресурсов.

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере».

Жилищный фонд  Ретюнского сельского поселения согласно сведениям, предоставленным в «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», насчитывает 12 многоквартирных дома общей площадью 30,2 тыс. м2, Энергетические обследования в зданиях жилищного фонда ранее не проводились. Планы по строительству новых зданий на период до 2020 года отсутствуют.

Таблица 9.

| Здания | Построено и сдано в эксплуатацию жилого фонда по состоянию на 31.12.2012 (м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  | до 1997 г. (включительно) |  | с 2002 г. |
| Жилые здания - всего, | 12 | 12 |  | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома | 12 | 12 |  | 0 |

Таблица 10.

| Здания (Ретюнское сельское поселение) | Планы строительства и ввода зданий (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 факт | 2009 факт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |
| Жилые здания - всего, | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома (с использованием коллективных общедомовых приборов учета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |  |  |

Таблица 11.

| Здания | Количество (на 31.12.2012г) | Колич. зданий имеющих энергетический паспорт |
| --- | --- | --- |
| Жилые здания - всего, | 12 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| многоквартирные жилые дома | 12 | 0 |

Таблица 12.

| Фонд зданий (Ретюнское сельское поселение) | Потреблено энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоэнергии, Гкал |  |  |  |  | холодное водоснабжение, м3 | Природный газ, м3 | Уголь, т | Сжиженный газ, кг. | Электроэнергия, кВтч |
|  | Всего | отопление |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания - всего, | 4320 |  | 3165,5 |  | 1154,5 | 6700 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома | 4320 |  | 3165,5 |  | 1154,5 | 6700 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания - всего, | 4400 |  | 3224 |  | 1176 | 6500 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома | 4400 |  | 3224 |  | 11786 | 6500 |  |  |  |  |

Таблица 13.

| Фонд зданий (Ретюнское сельское поселение) | Потреблено энергоресурсов расчеты за которые осуществляются по приборам учета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоэнергии, Гкал |  |  | холодное водоснабжение, м3 | Природный газ, м3 | Электроэнергия, кВтч |
|  | Всего | отопление | горячее водоснабжение |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания - всего, | 4320 | 3165,5 | 1154,5 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома (с использованием коллективных общедомовых приборов учета) | 4320 | 3165,5 | 3165,5 |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания - всего, | 4400 | 3224 | 1176 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома (с использованием коллективных общедомовых приборов учета) | 4400 | 3224 | 1176 |  |  |  |

Таблица 14.

| Ретюнское сельское поселение | Количество абонентов (точек учета) |  | Количество зданий (см. примечания) на 31.12.2012г |  | Отпуск воды, (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе рассчитывающихся по счетчикам | всего | в том числе оборудованых приборами учета на вводах в здания | всего | в том числе по счетчикам |
| Население (бытовые потребители) | 1350 | 1290 |  |  |  | 81352 (по внутриквартирным приборам учета) |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  | 22 |  |  |
| многоквартирные жилые дома |  |  |  | 11 |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  | 6 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюждет |  |  |  | 6 |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15.

| Ретюнское сельское поселение | Количество абонентов (точек учета) |  | Количество зданий (см. примечания) на 31.12.2012г |  | Отпуск воды, (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе рассчитывающихся по счетчикам | всего | в том числе оборудованых приборами учета на вводах в здания | всего | в том числе по счетчикам |
| Население (бытовые потребители) |  |  |  |  | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома |  |  | 11 | 11 |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюждет |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Заполняется только для многоквартирных жилых зданий |  |  |  |  |  |  |

В рамках реализации мероприятий Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства»  Ретюнское сельское поселение в 2010 году участвовало в региональной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов. На финансирование вышеуказанных работ по капитальному ремонту конструктивных элементов в 3 многоквартирных домах направлено 3,0млн. руб., из них из местного бюджета – 0,414 млн. рублей.

На финансирование мероприятий региональной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии и газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ленинградской области на 2009-2011 годы» в 2010 году выделено 89,0тысяч рублей (средства областного бюджета) для установки приборов учета в 3 многоквартирных домах. Помимо этого с местного бюджета поселения в 2010 году выделены были деньги 1215,0 тыс.руб. на установку приборов учета на центральное отопление и горячее водоснабжение в 11 многоквартирных домах. Реализация указанной программы позволит создать условия для оплаты потребителем фактически потребленных коммунальных ресурсов и упорядочению расчетов с потребителями.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных жилых домов

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде (в ходе капитального ремонта зданий);

- выборочное проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов на типовых объектах жилищного фонда.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде  Ретюнского сельского поселения, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Адресная программа установки приборов учета в многоквартирных домах, а также иные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде приведены в таблицах 16-22 далее.

Таблица 16.  Адресный список установки общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды в жилищном фонде, обслуживаемом ООО "Районная управляющая компания".

| № п/п | Адрес объекта | Общая площадь, м2 | Наличие общедомовых приборов учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.07.2010 г. |  |
|  |  |  | тепла | воды |
| 1 | дер. Ретюнь, д. №1 | 632,5 | да | нет |
| 2 | дер. Ретюнь, д. №2 | 635,1 | да | нет |
| 3 | дер. Ретюнь, д. №3 | 2712,0 | да | нет |
| 4 | дер. Ретюнь, д. №4 | 2700,0 | да | нет |
| 5 | дер. Ретюнь, д. №5 | 3211,8 | да | нет |
| 6 | дер. Ретюнь, д. №6 | 3252,8 | да | нет |
| 7 | дер. Ретюнь, д. №7 | 3240,6 | да | нет |
| 8 | дер. Ретюнь, д. №8 | 3267,8 | да | нет |
| 9 | дер. Ретюнь, д. №9 | 3210,1 | да | нет |
| 10 | дер. Ретюнь, д. №10 | 3616,4 | да | нет |
| 11 | дер. Ретюнь, д. №11 | 3638,2 | да | нет |
| 12 | дер. Ретюнь, ул. Садовая д. №91 | 74,9 | нет | нет |
| 13 | дер. Ретюнь, ул. Садовая д. №93 | 93,8 | нет | нет |
| Итого |  | 30286,5 | 11 | 0 |

Из представленной в таблицы информации, следует, что в жилищном фонде многоквартирных домов, обслуживаемом ООО "Районная управляющая компания" установлены общедомовые счетчики тепловой энергии в количестве 11 штук. Общедомовых счетчиков на холодное водоснабжение не установлено ни в одном многоквартирном доме.

Таблица 17.Адресный список установки общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды в жилом фонде обслуживаемом ТСЖ «ИВУШКА».

| № п/п | Адрес объекта | Жилая площадь, м2 | Наличие общедомовых приборов учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепла | воды |
| 1 | дер. Ретюнь, д. №1 | 632,5 | да | нет |
| 2 | дер. Ретюнь, д. №2 | 635,1 | да | нет |
|  | дер. Ретюнь, д. №3 | 2712,0 | да | нет |

По данным, предоставленным ТСЖ «ИВУШКА», общедомовые счетчики тепла и горячего водоснабжения установлены в трех домах обслуживаемых ТСЖ, счетчики учета холодной воды требуют установки.

Из вышеперечисленного следует, что в период с 2010 по 2015 год, планируется оснастить приборами учета потребляемых  ресурсов коммунального хозяйства,100%  жилых домов обслуживаемых  ООО "Районная управляющая компания", произвести реконструкцию внутридомовых сетей коммунального хозяйства и электропроводки. Заменить оконные и дверные блоки в подъездах и подвальных помещениях домов на  тепло сберегающие оконные и дверные блоки, соответствующие по своим характеристикам современным требованиям энергоэффективности. Предполагается, что в будущем эти меры позволят сократить расходы на потребляемые коммунальные энергетические ресурсы, что соответствует плану программы.

Таблица 20.Адресная программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, ООО «Районная управляющая компания».

| № п/п | Адрес | площадь чердачных перекрытий |  |  | Верхний розлив центрального отопления (утеплить) |  | Дверные блоки |  |  | Оконные блоки |  |  | Тепловые счетчики |  |  | Электрические счетчики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: м2 | Утеплить ,м2 | Стоимость работ, тыс.руб. | пм | Стоимость работ, тыс.руб. | Всего,шт | Заменить,шт | Стоимость работ, тыс.руб. | всего,шт/м2 | заменить,м2 | Стоимость работ, тыс.руб. | установлено,шт | необходимо установить,шт | Стоимость работ, тыс.руб. | Установлено | необходимо | стоимость тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | дер. Ретюнь, д. №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | дер. Ретюнь, д. №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 20.

| 3 | дер. Ретюнь, д. №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | дер. Ретюнь, д. №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | дер. Ретюнь, д. №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | дер. Ретюнь, д. №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | дер. Ретюнь, д. №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | дер. Ретюнь, д. №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | дер. Ретюнь, д. №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | дер. Ретюнь, д. №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | дер. Ретюнь, д. №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | дер. Ретюнь, ул. Садовая д. №91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | дер. Ретюнь, ул. Садовая, д. №93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблицы 20 видно, что ООО «Районная управляющая компания» предлагает свою программу мер по реализации программы энергосбережения. Срок реализации программы рассматривается в период с 2013 по 2015 год.

До 2014 года планируется оснастить приборами учета тепловой энергии и холодного водоснабжения 100%  жилых домов, до 2018 года произвести реконструкцию внутридомовых сетей коммунального хозяйства и установить счетчики электроэнергии. Заменить оконные и дверные блоки в подъездах и подвальных помещениях домов на  тепло сберегающие оконные и дверные блоки, соответствующие по своим характеристикам современным требованиям энергоэффективности. Предполагается, что в будущем эти меры позволят сократить расходы на потребляемые коммунальные энергетические ресурсы, что соответствует плану программы.

|  | Таблица 21. Адресная программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, обслуживаемой компанией ТСЖ "ИВУШКА" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименования мероприятий | В т.ч. Стоимость мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования* |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | дер. Ретюнь, д. №1 | установка приборов учета холодной воды |  |  |  | 50 |  |  | сс |
| 2 | дер. Ретюнь, д. №2 | установка приборов учета холодной воды |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | дер. Ретюнь, д. №3 | установка приборов учета холодной воды |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |

В  таблицы 21 представлена программа мер по реализации программы энергосбережения ТСЖ "ИВУШКА", в предоставленной информации планируется установка счетчиков учета холодной воды, в жилых домах, обслуживаемых ТСЖ.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизации работы вентсистем;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности будет разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований наиболее крупных жилых домов, а также типовых зданий.

Из сводной таблицы 22 можно сделать вывод, что к 2015 году все объекты рассматриваемые в данном разделе, будут оснащены приборами учета потребляемых ресурсов, это позволит производить расчеты с поставщиками, по объективным показателям потребленной энергии. В среднем, установка приборов учета тепла, позволяет сэкономить до 25% расходуемых средств, по фактическим показателям в сравнении с расчетами по нормативному  потреблению.

Таблица22. Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | 2013-2014 гг. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда | 2013-2015 гг | - | - | - | - | - | - |  | - |  | не требует дополнительных финансовых затрат | Управляющие компании, ТСЖ |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | 2012-2015 гг |  |  |  |  | - | - | - |  |  | бюджет | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| 2.2. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах дер. Ретюнь (с 1 по 11 д.) | 2013 г. |  |  |  |  | 21379,6 |  |  |  |  | ФБ–20000,0 т.р. ОБ – 109,6 т.р. МБ-1000,0 т.р. Внебюдж. Ср.-270,0т.р. | Админитсрация, ООО «Районная управляющая компания» |
| Итого |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  | бюджет |  |

Продолжение таблицы 22.

| 3. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда муниципального образования |  | 2013-2015 гг | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | бюджет | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет =2000 |  |  |
| 4.Реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Утепление чердачных 4.2.Утепление верхнего розлива центрального отопления перекрытий 4.3.Замена дверных блоков 4.4Замена оконных блоков 4.5.Реконструкция внутридомовых сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления 4.6.Модернизация оборудования тепловых узлов. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах дер. Ретюнь 4.7.Тепловая изоляция внутренних трубопроводов 4.8. Перекладка электрических сетей 4.9. Установка приборов учета электроэнергии на вводе электросети в многоквартирные дома 4.10. Установка датчиков "движения" на электросетях лестничных клеток, светильников с датчиками "день-ночь" на фасады зданий, энергосберегающих ламп |  |  | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21379,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. бюджет в 2013-2015 г.г.= 5% (1399тыс. руб.) ФБ-20000,0т.р. ОБ-109,6т.р. МБ-1000,0т.р. Внебюд.ср.-270,0т.р. | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ Администрация поселения ООО «Районная управляющая компания» |
| Всего (п. 1-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. бюджет (2013-2015 г.г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения  Ретюнского сельского поселения насчитывает 69 светильника, в том числе светильников ДРЛ-(250-400) –69 штук,.

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Таблица 23. Параметры рассматриваемых типов ламп:

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

Таблица 24. Сравнительная характеристика:

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, Администрацией  Ретюнского сельского поселения выбрана стратегия постепенного перехода от ламп ДРЛ к лампам СД. Затраты на замену 69 ламп ДРЛ совместно со светильником на светильники с лампами СД составят 69 шт. Х 17000,0 руб./шт. =1173000,00 руб.

Учитывая количество установленных ламп ДРЛ (64 шт.) и ламп ДНАТ (2 шт.) график №1, а также их мощность (250 Вт и 150 Вт соответственно), получим, что доля потребления ламп ДРЛ составляет 87,5%. Поскольку в соответствии с отчетом об исполнении лимитов за 2012 год на уличное освещение  было фактически потреблено 18,246 тыс. кВт*ч  электроэнергии, получим потенциал экономии в размере 18,246*0,875*0,4=6,386 тыс. кВт*ч, что в денежном выражении составит 20,052 тыс. руб. в год (при фактически сложившейся цене 1 кВт*ч электроэнергии в 2012 году в размере 3,14 руб. – согласно Отчета об исполнении лимитов за  2012 год).

График 1.

При наличии соответствующего финансирования,  более целесообразна замена светильников типа ДРЛ на современные энергоэффективные светодиодные светильники. Стоимость 1 светодиодного светильника составляет минимум 12 тыс. руб. (средние цены – 17-18 тыс. руб.), финансовая потребность на замену всех 120 светильников по  Ретюнскому сельскому поселению  составит минимум 120*12000 руб.=1440000 руб.

Приборы учета электрической энергии имеются не на всех  светильниках, потребление электрической энергии осуществляется по нормативу. Затраты на установку узлов учета предварительно оцениваются в 85 тыс. руб.

В таблице 25 представлен адресный список светильников  наружного освещения.

Из таблицы 25 следует, что количество используемых приборов наружного освещения с устаревшими лампами ДРЛ =65 штук, с лампами. Программой предполагается  Замена устаревших ламп типа ДРЛ до 2015 года.

Таблица 25.  Адресный список светильников наружного освещения.

| № п/п | Адрес объекта | Тип светильников |  | Мощность | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДРЛ | ДНАТ |  |  |
| 1 | дер. Ретюнь | + |  | 250-400 Ват | 23 |
| 2 | дер. Шильцево | + |  | 250 ват | 10 |
| 3 | дер. Березицы | + |  | 250 ват | 10 |
| 4 | дер. Поддубье | + |  | 400 ват | 4 |
| 5 | дер. Крени | + |  | 250 ват | 3 |
| 6 | дер. Большие Озерцы | + |  | 250 ват | 10 |
| 7 | дер. Малые Озерцы | + |  | 250 ват | 3 |
| 8 | дер. Лопанец | + |  | 250 ват | 3 |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Таблица 26

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на светильники со светодиодными лампами | 2014 г |  |  | 50,0 | - | - |  | бюджет | Исполнители в порядке, предустренном законом 94-ФЗ |
| 1.2 | Установка узлов учета электрической энергии на уличное освещение | 2014 |  |  | 100,0 |  |  |  | бюджет | Исполнители в порядке, предустренном законом 94-ФЗ |
| Всего |  | - |  |  | 150,0 |  |  |  | бюджет = 150,0 | - |

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

В бюджетном секторе  Ретюнского сельского поселения действуют следующие учреждения культуры:

- КДЦ (Культурно-досуговый центр) Ретюнского сельского поселения 188285, Ленинградская область, Лужский район, дер. Ретюнь, д.13 Учреждение создано в целях удовлетворения потребностей в сохранении и развитии народной, традиционной культуры, поддержки любительского народного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, развития физической культуры, организации досуга и отдыха.

Потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями приведено в таблице 27, установленные лимиты потребления на 2011/2012 г. – в таблице 28.

Таблица 27

| Фонд зданий(Ретюнское сельское поселение) | Потреблено энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоэнергия, Гкал |  |  | холодное водоснабжение, м3 | Природный газ, м3 | Уголь, т | Сжиженный газ, кг. | Электроэнергия, кВтч |
|  | Всего | отопление | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания бюджетной сферы и сферы услуг - всего | 159,1 | 159,1 | - | 263,0 | - | - | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поз. 2 Общественные здания бюджетной сферы (кроме указанных поз. 3, 3а, 3б, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансируемые из муниципального бюджета | 159,1 | 159,1 | - | 263,0 | - | - | - |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания бюджетной сферы и сферы услуг - всего | 169,9 | 169,9 | - | 263,0 | - | - | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поз. 2 Общественные здания бюджетной сферы (кроме указанных поз. 3, 3а, 3б, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансируемые из муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 28

| Лимиты (наименование учреждения) Ретюнское сельское поселение | Норматив потребления, утвержденный на 2011/2012 гг. (годовые лимиты) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эл.энергия (тыс.квт) | Отопление (Гкал) | Горячее водоснабжение (Гкал) | Холодное водоснабжение (куб.м) | Газ природный | Сжиженый газ |
| Ретюнский Дом Культуры (ДК) | 0,436 | 135,0 | - | 243,0 | - | - |
| Ретюнская библиотека |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Ретюнского сельского поселения | 25,0 | 40,0 | - | 20,0 | - | - |
| Итого | 25,436 | 175,0 | - | 263,0 | - | - |
| нормативы для учреждений бюджетной сферы не устанавливались. Утверждены годовые лимиты потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |

Установленный лимит потребления электроэнергии организациями бюджетной сферы составляет 25,436 тыс. кВт*ч, тепловой энергии на отопление – 175,0Гкал, тепловой энергии на горячее водоснабжение – _____ Гкал,  водопотребление – 263 м3. Наиболее крупным потребителем коммунальных ресурсов является Ретюнский КДЦ.

Фактическое потребление коммунальных ресурсов учреждениями в 2011 и 2012 годах приведено в таблице 29.

Таблица 29

| Наименование учреждения(Ретюнское сельское поселение) | Площадь здания |  | Потреблено энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика учреждения [1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплоэнергия, Гкал |  |  | холодное водоснабжение, м3 | Природный газ, м3 | Уголь, т | Сжиженный газ, кг. | Электроэнергия, кВтч |  |
|  |  |  | Всего | отопление | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ретюнский ДК |  | всего потребление | 130,2 | 130,2 | - | 243,0 | - | - | - | 436,0 |  |
|  |  | по счетчикам | 130,2 | 130,2 | - | - | - | - | - | 436,0 |  |
| Администрация Ретюнского сельского поселения |  | всего потребление | 39,7 | 39,7 |  | 20,0 | - | - | - | 24645 |  |
|  |  | по счетчикам | 39,7 | 39,7 | - | - | - | - | - | 24645 |  |

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 5% к 2014 году по сравнению с 2012 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях (финансовая потребность составит 100 тыс. руб. по каждому зданию*3 зданий=300 тыс. руб.);

- повысить энергоэффективность зданий муниципальных учреждений

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «Выход», «Не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» приведена в таблице 30.

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

Таблица 30.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2013-2015 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация , муниципальные учреждения |
| 1.2. | Заключение энергосервисных контрактов | 2013 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация |
| 2. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований | 2014г | 700,0 | - | 700,0 |  | - | - | бюджет | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 700,0 | - | 700,0 |  | - | - |  |  |
| Всего |  | - | 700,0 | - | 700,0 |  | - | - | бюджет = 700,0 | - |

4.5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы  Ретюнского сельского поселения осуществляется ООО «Лужское тепло»,  Поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения является ОАО «Лужский водоканал».

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Ретюнского сельского поселение на 01.07.2013 г. отсутствовала. Инвестиционные программы на 01.07.2012 г. в муниципальном образовании не реализовывались. Ни теплоснабжающая организация, ни ОАО «Лужский водоканал» разработанные в установленном порядке и утвержденные программы энергосбережения в Администрацию  не представили.

Ежегодно ОАО «Ленэнерго»  отключает от электричества по окончании отопительного сезона котельную за большие долги перед ними теплоснабжающей организации. Такие действия руководство теплоснабжающей организации объясняет накопившимися за несколько лет долгами со стороны населения и хозяйствующих субъектов поселения. В сложившихся условиях конструктивная  работа по подготовке части программы энергосбережения, относящейся к повышению энергоэффективности источника производства тепловой энергии, а также к тепловым сетям, затруднена.

Первоочередные мероприятия по энергосбережению в коммунальном комплексе  Ретюнского сельского поселение представлены в таблице 31.

Свод по мероприятиям подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» приведен в таблице 32.

Таблица 31. Мероприятия по энергосбережению в коммунальном комплексе Ретюнского сельского  поселения

| № п.п. | Мероприятие | Ответственное ведомство | Показатели | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка коммерческого узла учета теплоэнергии на границе раздела с теплоснабжающей организацией |  | Потребление энергетических ресурсов, нат.ед.изм. тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов, нат.ед.изм. в тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Замена и установка приборов учета электроэнергии на объектах ВОС, КОС, насосных теплоснабжения |  | Потребление энергетических ресурсов, нат.ед.изм. тыс. кВтч /год |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов, нат.ед.изм. тыс. кВтч /год |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Гидравлические расчеты наружных теплосетей и наладочные работы в системе теплоснабжения. |  | Потребление энергетических ресурсов, нат.ед.изм.тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов , нат.ед.изм.тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

продолжение таблицы 31

| 4 | Устройство системы дистанционного контроля и управления работой насосов на артскважинах Ретюнского сельского поселения |  | Потребление энергетических ресурсов, нат.ед.изм., тыс. кВт ч/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов, нат.ед.изм. тыс. кВт ч/год |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций коммунального комплекса |  | Потребление энергетических ресурсов, нат.ед.изм.тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов, нат.ед.изм.тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей многоквартирного сектора дер. Ретюнь |  | протяженность реконструируемых тепловых сетей в однотрубн. Исп., км |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов, нат.ед.изм.тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

продолжение таблицы 31

| 7 | Замена насосов на ВОС и КОС дер. Ретюнь |  | Потребление энергетических ресурсов, нат.ед.изм.: электроэнергия, вода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов, нат.ед.изм., электоэнергия, тыс кВт*ч |  |  |  |  |
|  |  |  | Экономия энергетических ресурсов, нат.ед.изм., вода тыс м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансирование (всего), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Итого потребность в финансировании, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. за счет внебюджетных источников (средства в тарифе, инвестиционная надбавка к тарифу) |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия энергетических ресурсов в год, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия энергетических ресурсов в год, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия энергетических ресурсов в год, тыс. м3 воды |  |  |  |  |  |  |  |

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности ОКК, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Как видно из таблицы 31, на финансирование мероприятий требуется ____________ тыс. руб., значительная часть данных затрат необходима на реконструкцию тепловых сетей сельского поселения (___________ тыс. руб.), все остальные (кроме реконструкции тепловых сетей) мероприятия оцениваются в ____________ тыс. руб.

Реализация указанных выше мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном комплексе позволит получить экономический эффект, оцениваемый в __________ тыс. руб. (см. таблицу 33)

Таблица 33

| Показатель | Экономия 2011-2012 гг (в натур. выр.) | Стоимость единицы, руб. | Экономия в стоим. выражении, тыс. руб. за 2011-2012 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Экономия энергетических ресурсов в год, тыс. Гкал | 67 | 488 | 32696 |
| Экономия энергетических ресурсов в год, тыс. кВт*ч | 573,1 | 3,31 | 1897 |
| Экономия энергетических ресурсов в год, тыс. м3 воды | 656,6 | 8,92 | 5857 |
| Итого |  |  | 40450 |

В отношениях с организациями коммунального комплекса необходимо  предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Мероприятия подлежат уточнению после проведения энергетических обследований организаций коммунального комплекса.

Основные мероприятия

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»

Таблица 32.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | 2013-2015 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация , Теплоснабжающая организация |
| 1.2. | Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса | 2013-2015 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Организации коммунального комплекса |
| 1.3. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов ОКК | 2013-2015 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Организации коммунального комплекса |
| 2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов ОКК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий, реализация программ снижения потерь и издержек | 2013-2015 гг. | 172503 | 15083 | 120620 | 36800 |  |  | собственные средства ОКК | ОКК |
| Итого |  |  | 172503 | 15083 | 120620 | 36800 | - | - |  |  |
| в т.ч. средства бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |
| в т.ч. внебюджетные средства |  |  | 172503 | 15083 | 120620 | 36800 | - | - |  |  |

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета  Ретюнского сельского поселения, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 21379,6 тыс. руб., в том числе из  бюджета  Ретюнского сельского поселения составляет 1050,0 тыс. руб. (см. Таблицу 33):

2013 год – 1000,0 тыс. руб.,

2014 год –  50,0 тыс. руб.

Таблица 33. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  Ретюнского сельского поселения (за счет всех источников финансирования)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 21379,6 | 21379,6 |  |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 150,0 |  | 50,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе" |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре" |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Таблица 34. Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  Ретюнского сельского поселения (за счет бюджета )

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 150,0 |  | 50,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе" | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре" | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| Итого | 1200,0 | 1010,0 | 70,0 | 30,0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета  Ретюнского сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация  Ретюнского сельского поселения (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

7.1. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 0 | 11 | - | - |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 0 | - | 11 | 11 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета* | 0 | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета* | 0 | - | 100% | 100% |
| 5. | Число объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта | 0 |  |  | 11 |

* пропорционально общей площади многоквартирных домов

7.2. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Количество установленных светильников СД в системе наружного освещения, штук | 0 | - | 2 | 3 |
| 2 | Доля светильников СД в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 0 | - | 2,8 | 4,3 |
| 3 | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год |  | 19,5 | 18,5 | 17,6 |
| 4 | Экономия электрической энергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год | 0 | 0 | 1,0 | 1,9 |
| 5 | Экономия электрической энергии системой наружного освещения, тыс. руб. (при тарифе 3,14 руб./кВт*ч) | 0 | 0 | 3,14 | 5,97 |

7.3. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |

7.4. Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Экономия энергетических ресурсов в год, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0,0012 | 0,014 |
| 3 | Экономия энергетических ресурсов в год, тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 265 | 276 |
| 4 | Экономия энергетических ресурсов в год, тыс. м3 воды | 0 | 0 | 0,002 | 0,0034 |

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия, организации коммунального комплекса;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации  Ретюнского сельского поселения. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации  Ретюнского сельского поселения, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация  Ретюнского сельского поселения  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация  Ретюнского сельского поселения:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации  Ретюнского сельского поселения;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации  Ретюнского сельского поселения ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.