**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Ретюнского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.04.2018 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | | Исполнено на 01.04.2018 (нарастающим итогом) | | | Исполнено за последний квартал 2018 года | | | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | | | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | 12 | 13 |
| **Ремонт уличного наружного освещения в деревне Шильцево по ул. Рыбацкая** | 250 м | 250 м | 220000,00 | 209550,00 | 10450,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 220000,00 |
| **Установка детской игровой площадки в д. Шильцево ул. Рыбацкая** | 4 эл | 4 эл | 100000,00 | 95000,00 | 5000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100000,00 |
| **Установка детской игровой площадки в дер. Крени ул. Восточная** | 4 эл | 4 эл | 109450,00 | 104450,00 | 5000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 109450,00 |
| **Итого** |  |  | 429450,00 | 409000,00 | 20450,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 429450,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| И. о. главы администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Наумов  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ларионова  (подпись) (фамилия, инициалы) | Исполнитель: Н.В. Степанов  8-813-72-53-430 (фамилия, инициалы)  01.04.2018 года |