ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Благоустройство контейнерных площадок в дер. Березицы, Парищи, Поддубъе, Крени, Большие Озерцы, Малые Озерцы, Бор | 7 | 7 | 443990,00 | 419433,00 | 22057,00 | 2500,00 | 419433,00 | 443990,00 | 419433,00 | 22057,00 | 2500,00 | 443990,00 | 419433,00 | 22057,00 | 2500,00 | 0 |
| Установка противопожарного резервуара в дер. Поддубъе, и очистка противопожарных водоемов в населенных пунктах: дер. Березицы, Крени, Малые Озерцы | 4 | 4 | 332010,00 | 312767,00 | 16743,00 | 2500,00 | 312767,00 | 332010,00 | 312767,00 | 16743,00 | 2500,00 | 332010,000 | 312767,00 | 16743,00 | 2500,00 | 0 |
| Итого | х | х | 776000,00 | 732200,00 | 38800,00 | 5000,00 | 732200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И. о. Главы администрации муниципального образования ___________ К.С. Наумов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ О.В. Ларионова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Н.В. Степанов 8(81372)53558 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Развитие части территории Ретюнского сельского поселения на 2019 год |
| 1. | Благоустройство контейнерных площадок в дер. Березицы, Парищи, Поддубье, Крени, Большие Озерцы, Малые озерцы, Бор |  | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Закупка оборудования и материалов для контейнерных площадок | Июнь-июль 2019г. | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение договора на приобретение материалов и оборудования для благоустройства контейнерных площадок | ООО «Строительный Эксперт» д.№1-147МК 01.07.19 |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству контейнерных площадок в дер. Березицы, Парищи, Поддубье, Крени, Большие Озерцы, Малые Озерцы, Бор | Август 2019 г | Подрядная организация | Благоустройство контейнерных площадок в дер. Березицы, Парищи, Поддубье, Крени, Большие Озерцы, Малые Озерцы | ООО «Строительный Эксперт» д.№2-147УК 09.07.19 |
| 1.3. | Приемка выполненных работ по благоустройству контейнерных площадок в дер. Березицы, Парищи, Поддубье, Крени, Большие Озерцы, Малые озерцы | Сентябрь 2019 года | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | т.н.№4 от 09.07.19, КС-2 от 11.07.19, КС-3 от 11.07.19 |
| 2. | Установка противопожарного резервуара в дер. Поддубье, и очистка противопожарных водоемов в населенных пунктах дер. Березицы, Крени, Малые Озерцы |  | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района |  |  |
| 2.1. | Определение подрядной организации | Июнь – июль 2019 г | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта (договора) | ООО «Строительный Эксперт» д.№3-147УР от 05.07.2019г, д.№4-147ОВ от 11.07.2019г. |
| 2.2. | Выполнение работ по установке противопожарного резервуара в дер. Поддубъе, и очистке противопожарных водоемов в населенных пунктах дер. Березицы, Крени, Малые Озерцы | Август 2019 г. | Подрядная организация | Установка противопожарного резервуара в дер. Поддубъе, и очистка противопожарных водоемов в населенных пунктах дер. Березицы, Крени, Малые Озерцы |  |
| 2.3. | Приемка выполненных работ | Сентябрь 2019г. | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт приемки выполненных работ | КС-2 от 12.07.19, КС-3 от 12.07.19 |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): Развитие части территории Ретюнского сельского поселения на 2019 год |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Акты приемки выполненных работ |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Наиболее эффективное использование средств |  |

# И. о. главы администрации

# Муниципального образования ________________________К.С. Наумов