Приложение

к Порядку формирования и использования

бюджетных ассигнований дорожного фонда

Ретюнского сельского поселения

ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области за 2018 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год (план), руб. | Кассовый расход (факт), руб. | Процент исполнения, % | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения (местный бюджет Ретюнского сельского поселения) | 575518,3 | 556199,00 | 96,6% | очистка дорог местного значения от снега и наледи 338700,00 рублей; подсыпка дорог 98000,00 рублей.; грейдирование дорог 19000,00 руб.; разработка проектов дор. движения 86499,0 рублей; проверка сметной документации по ремонту дорог 14000,00 рублей. |
| Местный бюджет Ретюнского сельского поселения | 247000,00 | 247000,00 | 100,0% | Ремонт дороги в д. Березицы пер. Зуевский - 97300,00 рублей Ремонт дороги в д. Крени пер. Придорожный – 149700,00 рублей |
| Местный бюджет Ретюнского сельского поселения | 334886,00 | 290300,00 | 95,7% | Ремонт дорог в д. М. Озерцы – 94800,0 руб.; д. Крени – 97300,0 руб. ул. Придорожная; д. Лопанец ул. Заозерная – 98200,0 руб. |
| Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 458806,7 | 214706,7 | 46,8% | На 01.01.19г. остаток денежных средств в сумме 244100,0 рублей объясняется тем, что в результате конкурсных процедур снизилась цена контракта |
| в том числе: Областной бюджет Ленинградской области |  | 197500,00 |  | Капитальный ремонт и ремонт автом.дороги общего пользования местного значения в деревне Жглино по улице Зелёная |
| Местный бюджет Ретюнского сельского поселения |  | 17206,70 |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1402789,00 | 1402789,0 | 100,0% | Ремонт асфальтного покрытия придомовой территории многоквартирного дома № 5 в деревне Ретюнь |
| в том числе: Областной бюджет Ленинградской области | 1064000,00 | 1064000,00 |  |  |
| Местный бюджет Ретюнского сельского поселения | 338789,00 | 338789 |  |  |
| Всего за 2018 год | 3019000,00 | 2710994,70 | 89,8% |  |

Остаток дорожного фонда на 01.01.2018г – 38090,0 рублей был перечислен в бюджет Ленинградской области

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год утвержден в сумме – 3019000,0 рублей, в том числе:

- Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 925900,0 рублей;

- Субсидии на осуществление дорожной деятельности – 1261500,0 рублей.

Произведено расходов – 2710994,70 рублей.

Субсидии на осуществление дорожной деятельности по состоянию на 01.01.2019г. использованы полностью.

И.о.главы администрации

Ретюнского сельского поселения__            _________________   К.С. Наумов

(должность лица, имеющего право подписи)                        (подпись)                      (ФИО)