| Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района |
| --- |
| за 2018 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| № пп | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2018 год | Объем финансирования факт за 2018 год | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, | Результат выполнения / причины не выполнения |
|  |  |  | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Ретюнского сельского поселения» на 2018-2020 годов» |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры ,физической культуры и спорта в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» |
|  | 1.1.обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | МУ "КДЦ" Ретюнского с.п. | 1477,0 | 0 | 738,5 | 738,5 | 0 | 1477,0 | 0 | 738,5 | 738,5 | 0 | 1181,6 | 0 | 590,8 | 590,8 | 0 | Мероприятие выпонено часть денежных средств в сумме 147,7 тыс.руб.возвращена в комитет по культуре |
|  | 1.2. Расходы на содержание муниципальных библиотек | МУ "КДЦ" Ретюнского с.п | 586,4 | 0 |  | 586,4 | 0 | 464,0 | 0 | 0 | 464,0 | 0 | 464,0 | 0 | 0 | 464,0 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | 1.3. Расходы на мероприятия для детей и молодежи | МУ "КДЦ" Ретюнского с.п | 96,4 |  |  | 96,4 |  | 61,8 |  |  | 61,8 |  | 61,8 |  |  | 61,8 |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением |
|  | 1.4. Расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий | МУ "КДЦ" Ретюнского с.п | 201,4 |  |  | 201,4 |  | 188,0 |  |  | 188,0 |  | 188,0 |  |  | 188,0 |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением |
|  | 1.5. Расходы на кап. ремонт ДК в д.Ретюнь | Администрация Ретюнского с.п. | 16566,4 | 0 | 15538,1 | 1028,3 | 0 | 16566,4 | 0 | 15538,1 | 1028,3 | 0 | 16566,4 | 0 | 15538,1 | 1028,3 | 0 | Мероприятие выполнено. |
|  | Итого по 1 подпрограмме |  | 18927,6 | 0 | 16276,6 | 2651,0 | 0 | 18757,2 | 0 | 16276,6 | 2480,6 | 0 | 18461,8 | 0 | 16128,9 | 2332,9 | 0 |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» |
|  | Расходы на мероприятия по ремонту систем теплоснабжения | Администрация Ретюнского с.п | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | Администрация Ретюнского с.п | 220 |  |  | 220 |  | 212,4 |  |  | 212,4 |  | 212,4 |  |  | 212,4 |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Расходы на мероприятия по ремонту системы канализации | Администрация Ретюнского с.п | 73,9 |  |  | 73,9 |  | 73,9 |  |  | 73,9 |  | 73,9 |  |  | 73,9 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Ремонт уличного освещения (приобретение, установка и монтаж электрич. оборудования для уличного освещения) в д. Шильцево | Администрация Ретюнского с.п | 220,0 |  | 209,6 | 10,4 |  | 220,0 |  | 209,6 | 10,4 |  | 220,0 |  | 209,6 | 10,4 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Чистка 2-х общественных колодцев в дер. Ретюнь | Администрация Ретюнского с.п | 26,0 |  |  | 26,0 |  | 26,0 |  |  | 26,0 |  | 26,0 |  |  | 26,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Установка детских игровых площадок в д. Крени и д. Шильцево | Администрация Ретюнского с.п | 209,5 |  | 183,5 | 26,0 |  | 209,5 |  | 183,5 | 26 |  | 209,5 |  | 183,5 | 26,0 |  | Мероприятие выполнено |
|  | Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация Ретюнского с.п | 300,0 |  | 210,0 | 90,0 |  | 300,0 |  | 210,0 | 90,0 |  | 300,0 |  | 210,0 | 90,0 |  | Мероприятие выполнено, денежные средства освоены в соответствии с фактическим выполнением работ |
|  | Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Администрация Ретюнского с.п | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | Мероприятие не выполнено Передвижка денежных средств |
|  | Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Ретюнского с.п | 180,0 |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Ретюнского с.п | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | 989,2 |  |  | 989,2 |  | 989,2 |  |  | 989,2 |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Итого по 2 подпрограмме |  | 2289,4 |  | 603,1 | 1686,3 |  | 2261,0 |  | 603,1 | 1657,9 |  | 2261,0 |  | 603,1 | 1657,9 |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог в Ретюнском сельском поселении Лужского муниципального района» |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Жглино | Администрация Ретюнского с.п | 477,1 |  | 441,6 | 35,5 |  | 214,7 |  | 197,5 | 17,2 |  | 214,7 |  | 197,5 | 17,2 |  | Мероприятие выполнено, (сумма изменилась по результатам конкурсных процедур) |
|  | Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения | Администрация Ретюнского с.п | 1139,1 |  |  | 1139,1 |  | 1093,5 |  |  | 1093,5 |  | 1093,5 |  |  | 1093,5 |  | Мероприятие выполнено. Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Работы по ремонту асфальтного покрытия придомовой территории многоквартирного дома № 5 в д. Ретюнь | Администрация Ретюнского с.п. | 1402,8 |  | 1064,0 | 333,8 | 5,0 | 1402,8 |  | 1064,0 | 333,8 | 5,0 | 1402,8 |  | 1064,0 | 333,8 | 5,0 | Мероприятие выполнено |
|  | Итого по 3 подпрограмме |  | 3019 | 0 | 1505,6 | 1508,4 | 5,0 | 2711,0 | 0 | 1261,5 | 1444,5 | 5,0 | 2711,0 | 0 | 1261,5 | 1444,5 | 5,0 |  |
| 1.4 | Подпрограмма 4 «Безопасность Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района» |
|  | Расходы на мероприятия по противодействию терроризму | Администрация Ретюнского с.п. | 4,9 |  |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  | 4,9 |  | 4,9 |  |  | 4,9 |  | Мероприятие выполнено. |
|  | Расходы по укреплению пожарной безопасности | Администрация Ретюнского с.п. | 74,2 |  |  | 74,2 |  | 74,2 |  |  | 74,2 |  | 74,2 |  |  | 74,2 |  | Мероприятие выполнено.Денежные средства освоены в соответствии с фактическим выпонением работ |
|  | Итого по 4 подпрограмме |  | 79,1 | 0,0 |  | 79,1 | 0,0 | 79,1 | 0 | 0 | 79,1 | 0 | 79,1 | 0,0 | 0 | 79,1 | 0,0 |  |
|  | Всего муниципальные программы Ретюнского сельского поселения |  | 24315,1 | 0,0 | 18385,3 | 5924,8 | 5,0 | 23808,3 | 0,0 | 18141,2 | 5662,1 | 5,0 | 23512,9 | 0,0 | 17993,5 | 5514,4 | 5,0 |  |

Руководитель                                                         К.С. Наумов