ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт дороги и парковки придомовой территории дома №7 в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области | 641кв.м | 641кв.м | 1478673,00 | 1028800,00 | 444873,00 | 5000,00 | 1028800,00 | 1478673,0 | 1028800,00 | 444873,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1478673,00 | 1028800,00 | 444873,00 | 5000,00 | 1028800,00 | 1478673,00 | 1028800,00 | 444873,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И. о. главы администрации муниципального образования ___________ ___Наумов К.С._ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ __Ларионова О.В.__ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Новокшонова А.М. 53558_ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий административного центра Ретюнского сельского поселения на 2018-2020 годы |
| 1. | Ремонт дороги и парковки придомовой территории дома №7 в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области |  | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта | ООО «Строительный Эксперт» Мун. контракт № 0145300011119000006 от 21.06.2019г. |
| 1.2. | Выполнение ремонтных работ по ремонту дороги и парковки придомовой территории дома №7 в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3-4 квартал 2019 года | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | КС-2 от 28.06.2019г, КС-3 от 28.06.2019г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий административного центра Ретюнского сельского поселения на 2018-2020 годы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |