ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 11 марта 2021 г.                          № 51

О проведении месячника по благоустройству

и улучшению санитарного состояния мемориалов,

памятных мест, воинских захоронений

на территории Ретюнского сельского поселения

в рамках Года чистой воды

По поручению Губернатора Ленинградской области по вопросу организации и проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния мемориалов, памятных мест, воинских захоронений на территории Ретюнского сельского поселения и привлечения жителей к наведению порядка и чистоты

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Провести с 16 апреля 2021 г. по 16 мая 2021 г. месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Ретюнского сельского поселения.

2.     Утвердить план организационных мероприятий (приложение №1).

3.     Утвердить штаб по проведению месячника (приложение №2)

4.     Объявить 24 апреля 2021 года днем проведения общепоселенческого субботника.

5.  Мастеру жилищно-коммунального участка Русских Е.Л. организовать и провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке подвалов жилых домов, внутридворовых территорий, игровых площадок, газонов с привлечением квартиросъемщиков, арендаторов, собственников жилых и нежилых помещений. Организовать и провести субботники.

В срок до 16 мая 2021 г. представить в администрацию Ретюнского сельского поселения информацию о выполненных работах.

6.   Директору филиала Ретюнской средней школы и заведующему Ретюнским д/с № 18  провести мероприятия по организации работ в период месячника и субботников по санитарной очистке территорий, прилегающих к школе и детскому саду.

Информацию о проделанной работе в период месячника представить в администрацию Ретюнского сельского поселения до 16 мая 2021 г.

- Рекомендовать руководителям всех предприятий, организаций и учреждений (не зависимо от вида собственности) поселения провести мероприятия по наведению порядка и чистоты на прилегающих территориях.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Ретюнского сельского поселения:                                           С.С. Гришанова

Разослано: МОУ Володарская СОШ, МДОУ ДС № 18, ООО «РУК», АО «Рассвет»,  ООО Ивалекс»

Утверждено

постановлением администрации

Ретюнского  сельского поселения

от 11 марта 2021 г. № 51

(приложение №1)

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание с руководителями предприятий и организаций по санитарной очистке территории Ретюнского сельского поселения | 16 апреля 2021 г. | И.о. главы администрации Гришанова С.С. |  |
| 2 | Проведение мероприятий по озеленению территории д.Ретюнь, обустройство цветников | С 30 апреля по 17 мая 2021 г | Администрация поселения, КДЦ |  |
| 3 | Уборка несанкционированных свалок на территории Ретюнского сельского поселения | С 19 апреля по 16 мая 2021 г. | И.о. зам. главы администрации Н.В. Степанов |  |
| 4 | Очистка подвалов жилых многоквартирных домов | С 18 апреля по 17 мая 2019 г. | Мастер технического участка Русских Е.Л. |  |
| 5 | Проведение общепоселенческого субботника | 24 апреля 2021 г. | И.о. главы администрации С.С. Гришанова |  |
| 7 | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, кладбища | С 19 апреля по 07 мая 2021 г. | Администрация, население поселения, КДЦ, Совет Ветеранов |  |
| 8 | Санитарная уборка территории прилегающей к искусственному водоему оз. «Юбилейное» в деревне Ретюнь. | 24 апреля 2021 г. | Молодежный совет, КДЦ. |  |

Утверждено

постановлением администрации

Ретюнского  сельского поселения

от 11 марта 2021 г. № 51

(приложение № 2)

ШТАБ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ

ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА – Гришанова С.С., и. о. главы администрации Ретюнского сельского поселения (тел. 53-430)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА – Степанов Николай Викторович, и. о. зам. главы администрации Ретюнского сельского поселения (тел. 53-430)

Специалист администрации Ретюнского сельского поселения – Федорова Любовь Николаевна (тел. 53-430)

ДЕПУТАТ ПОСЕЛЕНИЯ – Бельский Анатолий Александрович

МАСТЕР ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧАСТКА – Русских Елена Львовна (тел. 53-440)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – Копничева Людмила Анатольевна