ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года 
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| приобретение и установка мусорных контейнеров заглубленных типа «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт. | Контейнера - 2 шт. Установка и благоустройство – 18 кв.м. | Контейнера - 2 шт. Установка и благоустройство – 18 кв.м. | 293865,00 | 200000,00 | 83865,00 | 10000,00 | 293865,00 | 200000,00 | 83865,00 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного дома № 6 | 641 кв.м. | 641 кв.м. | 1386538,00 | 887000,00 | 489538,00 | 10000,00 | 1386538,00 | 887000,00 | 489538,00 | 10000,00 | 1386538,00 | 887000,00 | 489538,00 | 10000,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0 | 1680403,00 | 1087000,00 | 573403,00 | 20000,00 | 1680403,00 | 1087000,00 | 573403,00 | 20000,00 | 1386538,00 | 887000,00 | 489538,00 | 10000,00 | 0,00 |

| И.о. главы администрации поселения ____________ /Н.В. Степанов/ |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ О.В. Ларионова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | Л. В. Бурак |  |  |
| Исполнитель О.В. Ларионова (81372)53-430 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2017года № 1

Ежеквартальный отчет

Администрации Ретюнского сельского поселения

Лужского муниципального Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | приобретение и установка мусорных контейнеров заглубленных типа «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт. |  | Администрация Ретюнского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | - Заключение договора на приобретение контейнеров заглубленных «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт. | Не позднее одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Ретюнского сельского поселения | Заключение договора | Дог.№0317-55 от 03.03.2017г. (88693,50 руб.); товар. Наклад. №43 от 31.05.2017г. Дог.№0317-56 от 06.03.2017г. (88693,50 руб.) товар. Наклад. №44 от 06.06.2017г. Дог.№0317-58 от 10.03.2017г. (48478,00 руб.)товар.наклад. №46 от 31.05.2017г. |
| 1.2. | - заключение договора на установку контейнеров заглубленных «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт. | В течении пяти дней после приобретения контейнеров | Администрация Ретюнского сельского поселения | Заключение договора | Дог.№03017-57 от 09.03.2017г. (68000,00руб.) |
| 1.3. | - установка контейнеров заглубленных «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт. | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Улучшение благоустройства центральной усадьбы дер. Ретюнь | Дог.№03017-57 от 09.03.2017г. |
| 1.4. | Приемка выполненных работ по установке контейнеров заглубленных «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт. | В течении пяти дней со дня окончания работ | Администрация Ретюнского сельского поселения | Акт приемки-передачи объекта заказчику | Накладная №46,45,43 от 31.05.2017г, №44 от 06.06.2017г |
| 2. | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного дома № 6 |  | Подрядная организация Администрация Ретюнского сельского поселения |  |  |
| 2.1. | Подготовка аукционной документации | В течение одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Ретюнского сельского поселения | Подготовка пакета документов для проведения электронного аукциона | Подготовка аукционной документации |
| 2.2. | Проведение аукциона на заключение контракта по ремонту придомовой территории многоквартирного дома № 6 и заключение контракта | Согласно законодательства РФ | Администрация Ретюнского сельского поселения | Выявление подрядной организации для проведения работ, заключение контракта с победителем по результату аукциона | Аукцион в электронной форме прошел с 05.06.2017 по 16.06.2017г. |
| 2.3. | Проведение работ по ремонту придомовой территории многоквартирного дома № 6 | В течение месяца после подписания контракта | Подрядная организация | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории | 28.06.2017г. Мун.контракт№ 0145300011117000005-0169492-01 |
| 2.4. | Приемка выполненных работ по ремонту придомовой территории многоквартирного дома № 6 | В течение пяти дней после окончания работ | Администрация Ретюнского сельского поселения; Подрядная организация | Акт приемки – передачи объекта заказчиком | Акт о приемке выполненных работ от 08.07.2017г. |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Ретюнского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия договора | Администрация Ретюнского сельского поселения, организации подрядчики | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Ретюнского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет на 01.10.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ретюнского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  | И.о. главы администрации Ретюнского сельского поселения __________/Н.В. Степанов/ МП |
| --- | --- |

42-оз

Орготдел <orgotdel_luga@mail.ru> /search/?&q_threads=1&q_from=orgotdel_luga%40mail.ru

Кому: admtolma4ev@mail.ru, volodarskoe-sp@mail.ru, a56125@mail.ru, adm.dzerzhinka@mail.ru, admzakl@mail.ru, zakl56@mail.ru, mshinsckaya@yandex.ru, adm-ored@yandex.ru, adm_osmino@mail.ru, retyunskoe-sp@mail.ru, adm.serebrynski@rambler.ru, skreblovoadm@mail.ru, tesovo4@list.ru, torkovadm@mail.ru, yam-tes.adm@mail.ru

Вчера, 13:22

В связи с запросом комитета по МСУ, в соответствии с пунктом 2.2.1 соглашения о предоставлении субсидий по 42-оз всем поселениям срочно необходимо до 10:00 12 апреля 2016 года представить в отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями сканированные выписки из ежемесячной отчетности об исполнении местного бюджета на последнюю отчетную дату - 01.04.2016 за подписью руководителя финансового органа поселения. О представлении оригиналов сообщу дополнительно, после проверки комитетом сканов.


отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации Лужского муниципального района
тел./факс (81372) 2-13-70, 2-49-93
188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, 73