ОТЧЕТ

(годовой)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

за  2017 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Благоустройство приобретение и установка мусорных контейнеров заглубленных типа «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт. - контейнера - установка и благоустройство | 200000,00 | 83865,00 | 10000,00 | 200000,00 | 83865,00 | 10000,00 | 200000,00 | 83865,00 | 10000,00 | 0 | ООО «Ньюэкотех» ООО «Ньюэкотех» ООО «Ньюэкотех» ООО «Ньюэкотех» | 1).Д.№0317-55 от 03.03.2017г. 2). Д. №0317-56 от 06.03.2017г. 3). Д. №0317-58 от 10.03.2017г. 4).Д.№0317-57 от 09.03.2017 | Поставка продукции, работ и услуг Установка контейнеров заглубленных «EKOBIN500» (5куб.м.)2 шт. | 88693,50 88693,50 48478,00 68000,00 | 88693,50 88693,50 48478,00 68000,00 | т/н №43от31.05.2017г. т/н №44от 06.06.2017г. т/н №46от 31.05.2017г т/н №45от 31.05.2017г | 100 100 100 100 |
| Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного дома № 6 | 887000,00 | 489538,00 | 10000,00 | 887000,00 | 489538,00 | 10000,00 | 887000,00 | 489538,00 | 10000,00 | 0 | ООО «Северо-Западная строительная компания» | Мун. контр. №0145300011117000005-0169492-01 от 28.06.2017 г. | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного дома №8 | 1386538,00 | 1386538,00 | Акт от 08.07.2017г. | 100 |
| Итого | 1087000,00 | 573403,00 | 20000,00 | 1087000,00 | 573403,00 | 20000,00 | 1087000,00 | 573403,00 | 20000,00 | 0 |  |  |  | 1680403,00 | 1680403,00 |  | 100 |

| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |
| --- |
| И.о. главы администрации Ретюнского сельского поселения __________ Н.В. Степанов (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ___________ О.В. Ларионова (подпись) (фамилия, инициалы) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ | Л.В. Бурак |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |  |
| Исполнитель Н.В. Степанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8(81372)53430 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __ ____________ 20 __года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

____2017 года № __

| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Благоустройство приобретение и установка мусорных контейнеров заглубленных типа «EKOBIN 500» (5 куб.м.) 2 шт. - контейнера - установка и благоустройство | Шт. Шт./кВ.м. | 2 2/18 | 2 2/18 |
|  | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного дома № 6 | П.м./площадь | 214/641 | 214/641 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |