ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2018 году,  тыс. руб. | | | Получено средств в 2018 году,  тыс. руб. | | | Выполнено работ в 2018году,  тыс. руб. | | | Целевой индикатор, га | |
| Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Химическая обработка | I этап с 10 мая 2018 г. по 05 июля 2018г.  II этап с 15 августа по 10 октября 2018г. | 266,00 | 186,20 | 79,80 | 266,00 | 186,20 | 79,80 | 266,00 | 186,20 | 79,80 | 20,3 | 20,3 |
| Оценка эффективности химической обработки борщевика | I этап не позднее 05 июля 2018г. II этап до 10 октября 2017г. | 28,85445 | 20,19813 | 8,65633 | 28,85445 | 20,19813 | 8,65633 | 28,85445 | 20,19813 | 8,65633 | 20,3 | 20,3 |
| Обследование территории на выявление борщевика Сосновского | 02.10.2018г. | 5,14555 | 3,60188 | 1,54367 | 5,14555 | 3,60188 | 1,54367 | 5,14555 | 3,60188 | 1,54367 | 10,822 | 10,822 |
| ИТОГО |  | 300,00 | 210,00 | 90,00 | 300,00 | 210,00 | 90,00 | 300,00 | 210,00 | 90,00 | 20,3 | 20,3 |

Целевое использование субсидий в сумме 210000,00 рубля (двести десять тысяч рублей 00 копеек) подтверждаю.

И.о. главы администрации

Ретюнского сельского поселения мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Наумов «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ларионова «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения Ретюнским сельским поселением в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | | Номер и дата | |
| стоимость работ по государственному контракту,  тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту,  га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | № 1 от 05 мая 2018 г. | ИП Иванов Валерий Александрович | 95,00 | 8,4 | 95,00 | 8,4 | №24 от 20.06.2018г., №44 от 02.10.2018г. | №642 от 26.06.2018г., №1086 от 03.10.2018г.-28500,00руб.-**мест.б.;**  №643 от 26.06.2018г., № 1087 от 03.10.2018г.-66500,00руб.-**обл.б.** |
| 2 | № 2 от 05 мая 2018 г. | ИП Иванов Валерий Александрович | 95,00 | 8,4 | 95,00 | 8,4 | № 25 от 20.06.2018г., № 45 от 02.10.2018г. | №646 от 27.06.2018г., №1088 от 03.10.2018г.-28500,00руб.-**мест.б.;**  №645 от 27.06.2018г., №1089 от 03.10.2018г.-66500,00руб.-**обл.б.** |
| 3 | № 3 от 05 мая 2018 г. | ИП Иванов Валерий Александрович | 76,00 | 3,5 | 76,00 | 3,5 | № 26 от 20.06.2018 г., №46 от 02.10.2018г. | №647 от 27.06.2018г., №1090 от 03.10.2018г. – 22800,00руб.-**мест.б.;**  № 648 от 28.06.2018г., №1091 от 03.10.2018г.-53200,00руб.-**обл.б.** |
| 4 | № 1/2018 от 05 мая 2018 г. | ФГБУ «Россельхозцентр» | 5,14555 | 10,822 | 5,14555 | 10,822 | № 00000999 от 02.10.2018г. | №739 от 09.07.2018г.-1543,67руб.-**мест.б.;**  №738 от 09.07.2018г.-3601,88руб.-**обл.б.** |
| 5 | № 2/2018 от 05 мая 2018 г. | ФГБУ «Россельхозцентр» | 28,85445 | 20,3 | 28,85445 | 20,3 | № 00000999 от 02.10.2018 г. | №701 от 04.07.2018г.-8656,33руб.-**мест.б.;**  №689 от 04.07.2018г.-20198,12руб.-**обл.б.** |
|  | Итого |  | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 210000,00 рубля (двести десять тысяч рублей 00 копеек) подтверждаю.

И.о. главы администрации

Ретюнского сельского поселения мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Наумов «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ларионова «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 года

Конечные и промежуточные значения целевых показателей результативности использования субсидии в ходе реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель результативности | Площадь обработки, га | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Промежуточный | 6 | 6 | 14,3 | 14,3 | 20,3 | 20,3 |  |  |  |  |
| Год обработки\* (первый, второй, третий, четвертый, пятый) | 6 | 6 | 14,3(8,3 первый год) | 14,3(8,3 первый год) | 20,3 | 20,3 |  |  |  |  |
| Конечный | 6 | 6 | 14,3 | 14,3 | 20,3 | 20,3 |  |  |  |  |

\* - указывается для промежуточного показателя результативности

|  |
| --- |
| и.о. главы администрации Ретюнского сельского поселения  К.С. Наумов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ФИО Подпись |