ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - март 2018 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб.  | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Финансирование капитального ремонта Дома Культуры в д. Ретюнь, Лужского муниципального района, Ленинградской области | 10000,00 | 9300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мун. контракт № 0145300011118000004-0169492-01 от 03.05.2018г. Срок выполнения работ 15.06.2018г.  |

Целевое использование субсидий в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования

Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Наумов «02» апреля 2018 года

 (Должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ларионова «02» апреля 2018 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - март 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности  |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Финансирование капитального ремонта Дома Культуры в д. Ретюнь, Лужского муниципального района, Ленинградской области | Процент выполнения работ по объекту  | % | 0 |  |  |  |

Администрация:

|  |
| --- |
| Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |
|   |
|   |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.С. Наумов  |
|  Место для печати  |
|  |