ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - сентябрь 2018 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб.  | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Ретюнь, Лужского муниципального района, Ленинградской области | 10000,00 | 9300,00 | 700,00 | 4134,8623 | 3434,86230 | 258,53802 | 3693,40032 | 3693,40032 | 3434,86230 | 258,53802 | 0,00 | В ходе выполнения работ инженером строительного контроля ООО «Экспертное заключение» выявлены нарушения. Ведутся работы по их устранению до начала октября 2018г. |
| Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Ретюнь, Лужского муниципального района, Ленинградской области(приобретение и монтаж спортивного оборудования, внутренние отделочные работы) | 6566,40371 | 6238,08352 | 328,32019 | 328,32019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка аукционной документации |

Целевое использование субсидий в сумме 3434862 рубля (три миллиона четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят два рубля) 30 копеек подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования

Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Наумов «01» октября 2018 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Ларионова «01» октября 2018 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - сентябрь 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности  |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Ретюнь, Лужского муниципального района, Ленинградской области | Процент выполнения работ по объекту  | % | 0 | 0 |  37 |  |
| 2 | Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Ретюнь, Лужского муниципального района, Ленинградской области( приобретение и монтаж спортивного оборудования, внутренние отделочные работы ) | Процент выполнения работ по объекту | % | 0 | 0 | 0 |  |

Администрация:

|  |
| --- |
| Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |
|   |
|   |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.С. Наумов  |
|  Место для печати  |
|  |